|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

Hasta la fecha, se ha cumplido rigurosamente con el cronograma planificado en la Carta Gantt. Las actividades correspondientes al Discovery y Levantamiento (Fase 1), la Arquitectura y Diseño UX/UI, así como la ejecución completa del Sprint 1 (Autenticación JWT y Catálogos Técnicos) y del Sprint 2 (Base de Conocimiento - HU-03) se encuentran 100% completadas e integradas. Actualmente nos encontramos dentro de los tiempos estipulados ejecutando el Sprint 3 (Búsqueda Multicriterio HU-04 y ABM de Procedimientos HU-05). Factores facilitadores: - La disposición del equipo de Soporte TI del Holding Dimarsa para detallar sus flujos de trabajo cotidianos y fallas recurrentes. - La definición temprana de una Arquitectura Hexagonal en Spring Boot, lo cual desacopló la lógica de negocio y facilitó el trabajo paralelo entre Backend y Frontend. - El uso de Formularios Reactivos en Angular y contratos API bien estructurados en Postman, lo que agilizó la integración y validación de datos. Factores dificultadores: - La complejidad inicial para configurar la seguridad centralizada con Spring Security, JWT y políticas CORS entre Angular y Spring Boot. - El mapeo dinámico de estados e interfaces interactivas en la visualización de pasos encadenados y orden de procedimientos/checklists.

2. ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?

Estrategias aplicadas: - Aislamiento y pruebas de integración tempranas: Ante los problemas de CORS y tokens de autenticación, realizamos pruebas unitarias y de integración exhaustivas con Postman antes de conectar los servicios con el cliente Angular, asegurando el cumplimiento estricto del contrato HTTP. - Estandarización de DTOs y manejo centralizado de excepciones: Implementamos respuestas uniformes en el backend para capturar errores de reglas de negocio (como conflictos de datos duplicados 409 Conflict), facilitando la captura de alertas comprensibles en el Frontend. - Optimización en BD: Para el Sprint 3, abordamos la complejidad del filtrado combinando la optimización de consultas SQL y el uso de RxJS (debounceTime, switchMap) en el Frontend para prevenir saturación de peticiones durante las búsquedas.

3. Hasta el momento: ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?

Evaluación general: Evaluamos nuestro desempeño de manera muy positiva, alcanzando un avance técnico robusto con entregables funcionales (Sprints 1 y 2 integrados de extremo a extremo). Puntos a destacar: - Calidad de software y arquitectura: Aplicación rigurosa de estándares (Arquitectura Hexagonal, JWT, validaciones cruzadas, DTOs). - Alineación con el problema real: La solución responde de forma concreta a la necesidad de eliminar la dispersión de conocimiento técnico en Dimarsa. Aspectos a mejorar: - Gestión de tiempos en refinamiento de tareas: Anticipar de mejor manera la estimación de horas requeridas para componentes gráficos complejos (interfaces dinámicas de checklists) antes de iniciar cada Sprint. - Documentación continua: Fortalecer la actualización inmediata del repositorio y las guías de despliegue a medida que se añaden nuevos endpoints.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?

Inquietudes/Preguntas sugeridas: - ¿Qué estrategias o métricas adicionales recomiendan para evaluar la experiencia de usuario (UX) en la ejecución de checklists en tiempo real (HU-06) antes de la fase de pruebas de aceptación UAT con los técnicos de soporte?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?

No consideramos necesario realizar una reestructuración drástica, ya que la división por especialidades ha funcionado de manera fluida y complementaria: Fanny Araujo : Liderazgo del Proyecto, Gestión de Requisitos y Pruebas (QA / Testing). Carolina Cheuquepil: Desarrollo Backend (Spring Boot, Arquitectura, Base de Datos, APIs REST, Seguridad). Catalina Núñez: Desarrollo Frontend (Angular, UX/UI) y Pruebas (QA). Para el cierre de la Fase 2, se asignará a todo el equipo la responsabilidad compartida de preparar las baterías de pruebas para la sesión de Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT)

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluación del trabajo grupal: Excelente. Ha existido un ambiente de colaboración constante, responsabilidad colectiva con los hitos del proyecto y compromiso técnico. Aspectos positivos a destacar: - Comunicación fluida: Mantenimiento de reuniones periódicas de seguimiento y sincronización en las entregas de la API e interfaz. - Complementariedad técnica: Sinergia eficiente entre el modelado de backend, la lógica de negocio y la experiencia de usuario. - Resolución proactiva de bloqueos: Apoyo mutuo cuando han surgido dificultades técnicas en las integraciones Angular-Spring Boot. Aspectos a mejorar: - Sincronización de ramas de código (Git): Realizar pull requests y revisiones de código de manera más frecuente para evitar acumulación de integraciones al final de cada Sprint.